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第一章  比选须知
一、项目情况

（一）项目名称：重庆市农业投资集团有限公司2026年信息系统等级保护测评及网络安全应急演练服务。

（二）项目地点：重庆渝中区、重庆万盛、重庆酉阳。

（三）项目工期

自合同签订之日起，于2026年7月30日前完成信息系统等级保护测评定级备案；于2026年11月30日前完成信息系统等级保护测评（不含整改）、网络安全应急演练。

（四）项目标的
本项目实行总价包干，报价包含信息系统等级保护测评（含整改指导、复测）、网络安全应急演练、税费、文档编制等全部费用，最高限价30万元，不另行追加费用。成交供应商数量1名。
	序号
	事项分类
	单位名称
	等级保护定级
	数量
	整体最高限价（万元）
	成交

供应商数量

	1
	信息系统等级保护测评
	重庆市农业投资集团有限公司（以下简称：市农投集团）
	三级
	2
	30
	1名

	
	
	
	二级
	1
	
	

	2
	
	凯欣粮油有限公司
	二级
	2
	
	

	3
	
	重庆粮食集团巫山县粮食有限责任公司
	二级
	2
	
	

	4
	网络安全应急演练
	市农投集团及所属单位全部信息系统
	/
	1
	
	


二、供应商资格条件

（一）供应商须是在中华人民共和国境内注册的、具有五证合一营业执照和独立法人资格的企业（复印件盖章）。

（二）供应商近三年的经营活动中无重大违法、违纪记录（复印件盖章）。

（三）供应商须具有公安部第三研究所颁发的《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》（有效期内），提供中国网络安全等级保护网上的查询截图（含有效期信息）或证书复印件（加盖公章）。

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（加盖公章）。
（五）本项目不接受联合体参选，不允许任何形式分包、转包。
三、服务要求
（一）信息系统等级保护测评服务要求

1.依据网络安全法律法规及等级保护2.0标准，完成定级、备案、现场测评、整改指导、报告出具全流程服务。

2.出具的测评报告真实合法有效，满足主管部门备案要求。

3.提供风险分析、可落地整改建议，协助完成整改闭环。

4.提供1年免费技术咨询、7×24小时应急技术响应及安全制度体系咨询服务。

5.规范化项目管理，保障质量与文档完整，提供信息安全规划及制度咨询，配合系统安全加固指导，正确评估风险，协助甲方完成整改工作。

（二）网络安全应急演练服务要求

1.执行“统一预案、统一计划、统一组织、统一评估”标准，实现市农投集团及所属单位信息系统100%覆盖。

2.网络安全应急演练应包含桌面推演、实战处置、攻击模拟、故障恢复、勒索病毒处置等内容。

3.提交演练方案、记录、影像、总结评估报告、整改台账等全套合规资料。

（三）履约管理要求

1.项目经理须具备高级网络安全等级测评师资质，团队成员为供应商正式员工且具备相应测评资质。

2.关键阶段（现场测评、漏洞验证、报告提交、整改验收）不少于2名技术人员驻场。

3.项目负责人每周现场工作不少于3天，关键阶段全程驻场，未经采购方书面同意，不得更换驻场人员。

4.服从采购方管理调度，按期完成任务，逾期或成果不合格，采购方可中止合同、拒付费用并追究责任。
四、比选文件数量及封装
（一）文件组成：报价函、报价合理性说明和佐证材料（若有）、营业执照、法定代表人身份证明及授权委托书、资格承诺函、服务承诺书、两项实施方案（信息系统等级保护测评实施方案、网络安全应急演练实施方案）、资质证书、人员社保证明、业绩案例等。

（二）编制要求：加盖公章、装订成册（一式两份，一正一副），不接受活页；附电子版U盘。

（三）密封要求：封套注明项目名称、供应商名称、正副本，封口加盖公章。

五、比选文件递交

（一）递交截止时间：2026年7月2日（星期四）17:30前。

（二）递交地点：重庆市渝中区中山三路121号中山大厦21楼（直接送达或邮寄）。

（三）逾期送达或未按要求密封的比选文件，不予受理。

六、异常低价审查

供应商投标总报价若低于本采购项目最高限价的65%，应由该供应商提交报价合理性说明及佐证材料。供应商未按要求提供报价合理性说明和佐证材料，或所提供材料无法佐证报价合理性的，评审小组可参照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》相关精神，按无效响应处理。

七、无效响应情形

供应商存在包括但不限于下列情形之一的，其比选文件将被视为无效响应：

（一）逾期递交或未按要求密封、盖章。

（二）联合体参选、不满足资格条件、材料不实。

（三）报价超限价、异常低价未提供说明。

（四）无法提供资质原件核查。

八、评审与中选

（一）采购方组建评审小组，采用综合评分法评审。

（二）总评分第一名确定为中选单位（并列第一的，以报价低者优先）。

（三）中选单位拒绝签约或未履约，采购方可顺延确定中选单位或重新比选。
九、成果交付标准

供应商应按本项目约定时限内，完整提交符合网络安全主管部门备案及监管要求的信息系统等级保护测评、网络安全应急演练全部成果资料，确保满足以下标准：

1.信息系统等级保护测评报告：内容真实、合法、有效，通过网络安全主管部门备案审查。

2.网络安全应急演练成果：实现市农投集团及所属单位全部信息系统100%全覆盖，演练过程与成果资料齐全合规、闭环完整。

3.资料形式要求：所有成果资料须签字、盖章确认，按统一格式提供纸质版（A4纸张打印、装订成册、加盖公章）与电子版（PDF、Word、Excel等通用格式，纸质与电子文件内容完全一致），并按比选文件要求封装提交。

十、付款方式

合同签订之日起，中选单位按合同要求完成全部信息系统等级保护测评及网络安全应急演练工作并提交相关报告及成果资料且采购方收到足额增值税专用发票后10个工作日内，支付项目合同金额的100%。

第二章  评分标准
	序号
	评分因素及权值
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价

（65%）
	65分
	1.评标基准价：所有通过初步评审合格的供应商的最低投标报价作为投标总报价的评标基准价，在后续的评审中不得再对其做出调整。

2.报价得分计算：所有通过初步评审合格的供应商，其投标总报价先获得基础分值满分65分，然后根据报价与评标基准价的百分比偏差进行扣分。扣分规则为：报价每高于基准价1%扣0.5分，扣完为止。
	计算结果保留小数点后两位。

	2
	服务

部分

（20%）
	20分
	1.信息系统等级保护测评实施方案（10分）

根据供应商提供的服务方案进行评分，评分内容涵盖信息系统等级保护测评需求理解、现存问题与风险分析、技术及管理测评指标选取、测评实施方式方法，以及采购方遭遇网络病毒、木马、黑客入侵、DOS攻击等网络安全事件时，供应商需配套提供采购方网络应急安全处置、安全排查。方案内容齐全、需求理解到位、风险分析充分、测评及应急处置方式方法合理合规，得10分；方案内容基本齐全、需求理解较为到位、风险分析较充分、测评及应急处置方式方法合理合规，得6分；方案内容不齐全、需求理解不到位、风险分析不充分、测评及应急处置方式方法不合理合规，得1分；无方案得0分。
	供应商须提供服务方案，评审小组将根据供应商提供的服务方案优劣情况进行综合评分，格式自定。各供应商服务部分得分为各专家打分的算术平均值。计算结果保留小数点后两位。

	
	
	
	2.网络安全应急演练实施方案（10分）

根据供应商提供的网络安全应急演练实施方案进行综合评分。内容包括：网络安全应急演练方案编制、现场组织实施、演练流程管控、应急处置模拟、现场记录、演练总结评估等全流程服务。方案内容齐全完整、贴合市农投集团实际、贴合网络安全应急管理要求、处置措施专业得10分；方案内容基本齐全、贴合项目需求、流程较完整、组织与分工基本清晰、措施可行得6分；方案内容不齐全、针对性不强、流程不清晰、措施简单、可操作性不足得1分；无方案得0分。
	

	3
	商务

部分

（15%）
	15分
	1.服务团队综合能力（9分）

（1）供应商拟投入本项目的技术服务团队不少于6人（含项目负责人，需提供近三个月社保缴纳证明及证书复印件）。其中，‌项目负责人须具备高级网络安全等级测评师资质‌，且团队中（不含项目负责人）‌具备高级网络安全等级测评师资质的人员不少于2名‌。全部满足得3分，任一项不满足得0分。

（2）在满足上述全部要求基础上，对团队的综合专业能力进行评分，需覆盖以下三个能力领域，‌每覆盖一个得2分（每项领域满足任一即可得分），最高6分‌：

1）信息系统等级保护测评能力‌：以等级测评师证书为准；

2）网络安全应急响应能力‌：以CISP-IRE、INSPC、网络安全应急演练项目经验证明为准；

3）专业技术能力：以CISE、CISP-PTS、CNVD原创高危漏洞证明等为准。
	提供相关资质证明材料及人员社保证明材料且团队组成人员间不能相互兼任，相关材料应加盖供应商公章。

	
	
	
	2.业绩案例（6分）

2023年1月1日以来承接过三级/二级信息系统等级保护测评业务，每提供1个有效业绩得1.5分，最高6分。有效业绩需提供合同关键页复印件（含服务内容、定级等级、签字盖章页），同一单位同一年度业绩不重复加分，同一信息系统的不同年份测评业绩，仅按1次有效业绩计分。
	供应商提供服务业绩合同或协议复印件并加盖供应商公章。


第三章  比选文件编制要求
一、经济部分

（一）比选报价函（格式）

（二）报价合理性说明和佐证材料（若有加盖公章）
二、资格条件及其他

（一）具有中华人民共和国境内独立法人资格，持有合法有效的五证合一营业执照（提供复印件并加盖公章）
（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）基本资格条件承诺函（格式）

（四）服务内容承诺书（提供复印件并加盖公章）

三、服务部分

（一）信息系统等级保护测评实施方案（加盖公章）

（二）网络安全应急演练实施方案（加盖公章）

四、商务部分

（一）提供相关资质证明材料及人员社保证明材料（提供复印件并加盖公章）

（二）业绩案例（提供复印件并加盖公章）

第四章  比选文件编制格式
一、经济部分

（一）比选报价函（格式）

比选报价函

重庆市农业投资集团有限公司：

我方详细研究了贵公司比选文件的内容，愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目服务，并保证比选报价已包括了按质按时完成比选文件描述的所有内容及服务，项目服务报价（包干价）为人民币大写：_____元；人民币小写：_____元。

	序号
	事项分类
	单位名称
	等级保护定级
	数量
	整体最高限价（万元）
	单项

报价（万元/套）
	供应商

总报价

（万元）

	1
	信息系统等级保护测评
	重庆市农业投资集团有限公司
	三级
	2
	30
	
	

	
	
	
	二级
	1
	
	
	

	2
	
	凯欣粮油有限公司
	二级
	2
	
	
	

	3
	
	重庆粮食集团巫山县粮食有限责任公司
	二级
	2
	
	
	

	4
	网络安全应急演练
	市农投集团及所属单位全部信息系统
	/
	1
	
	
	


注：“单项报价（万元/套）” 为该行等级保护定级总报价，该该行等级保护定级总报价=数量×单项系统等级保护定级报价金额。

（供应商公章）

年  月  日
报价合理性说明和佐证材料（若有加盖公章）

二、资格条件

（一）具有中华人民共和国境内独立法人资格，持有合法有效的五证合一营业执照（提供复印件并加盖公章）
（二）法定代表人身份证明书（格式）
法定代表人授权委托书

重庆市农业投资集团有限公司：

本授权书声明：我____（姓名）系____________（供应商名称）的法定代表人，特授权____（姓名）身份证号___________代表我单位全权办理重庆市农业投资集团有限公司2026年信息系统等级保护测评、网络安全应急演练服务项目的比选、谈判、签约等具体工作。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：              供应商法定代表人：

（签字或盖章）         （签字或签章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年  月  日
（三）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

重庆市农业投资集团有限公司：

____________（供应商名称）郑重承诺，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法、违纪活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时承诺未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“税收违法黑名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购方的检查验证，符合比选文件规定的供应商资格条件。我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年  月  日
（四）服务内容承诺书（格式）

服务内容承诺书

重庆市农业投资集团有限公司

我方就参与“重庆市农业投资集团有限公司2026年信息系统等级保护测评及网络安全应急演练服务”比选，郑重作出如下承诺，确保服务合规、优质、高效：

一、信息系统等级保护测评服务要求

1.依据网络安全法律法规及等级保护2.0标准，完成定级、备案、现场测评、整改指导、报告出具全流程服务。

2.出具的测评报告真实合法有效，满足主管部门备案要求。

3.提供风险分析、可落地整改建议，协助完成整改闭环。

4.提供1年免费技术咨询、7×24小时应急技术响应及安全制度体系咨询服务。

5.规范化项目管理，保障质量与文档完整，提供信息安全规划及制度咨询，配合系统安全加固指导，正确评估风险，协助甲方完成整改工作。

二、网络安全应急演练服务要求

1.执行“统一预案、统一计划、统一组织、统一评估”标准，实现市农投集团及所属单位信息系统100%覆盖。

2.包含桌面推演、实战处置、攻击模拟、故障恢复、勒索病毒处置等内容。

3.提交演练方案、记录、影像、总结评估报告、整改台账等全套合规资料。

三、履约管理要求

1.项目经理须具备高级网络安全等级测评师资质，团队成员为供应商正式员工且具备相应测评资质。

2.关键阶段（现场测评、漏洞验证、报告提交、整改验收）不少于2名技术人员驻场。

3.项目负责人每周现场工作不少于3天，关键阶段全程驻场；未经采购方书面同意，不得更换驻场人员。

4.服从采购方管理调度，按期完成任务，逾期或成果不合格，采购方可中止合同、拒付费用并追究责任。

若未履行上述承诺，我方自愿承担比选文件及合同约定的违约责任。

（供应商公章）
年  月  日

三、服务部分

（一）信息系统等级保护测评实施方案（加盖公章）

（二）网络安全应急演练实施方案（加盖公章）

四、商务部分

（一）提供相关资质证明材料及人员社保证明材料（提供复印件并加盖公章）
（二）业绩案例（提供复印件并加盖公章）

（结束）


